Информационная карта конкурсной документации

| № | Наименование |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет конкурсного отбора: заключение договоров на установку окон в подъездах домов по адресам: г.Краснокамск ул.К.Либкнехта 3, ул.Суворова, 3, 5, пр.Мира 6. |  |
| 2 | Заказчик: ООО «ПКФ «Уралкомп» (ТСЖ «Мир-2», ТСЖ «Гознаковское») Адрес местонахождения (почтовый адрес): г. Краснокамск, ул. Комарова, 5. Телефон: 8(34273) 2-40-85, 8 (34273) 2-45-65 |  |
| 4 | Сроки и место подачи конкурсных заявок: Заявки на участие в конкурсном отборе принимаются по адресу: г. Краснокамск, ул. Комарова, 5, с 28 мая 2012 года, в рабочие дни и время с 8 до 17 часов не позднее 10 часов 13 июня 2012 года. |  |
| 5 | Дата, место, время вскрытия конвертов с заявками и рассмотрение заявок: 15.06.2012 года в 14 часов по адресу: г.Краснокамск, ул. Комарова, 5. Дата, место, время проведения итогового конкурса: 19.06.2009 года в 14 часов по адресу г.Краснокамск, ул. Комарова, 5. |  |
| 6 | Срок заключения договора: В течение 3-х рабочих дней со дня утверждения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсном отборе |  |
| 7 | Документы, входящие в состав заявки: Заявка подрядной организации на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома. |  |
| 8 | Предмет Договора: выполнение работ по установке окон в подъездах домов по адресам: г.Краснокамск ул.К.Либкнехта 3, ул.Суворова, 3, 5, пр.Мира 6. |  |
| 9 | Объем работ: согласно сметы, представляемой конкурсантами. |  |
| 10 | Требование к предмету конкурса: минимум 2 окна в каждом подъезде должны открываться. Цвет рам – белый. Установка окон включает в себя: демонтаж старых, изготовление и монтаж новых, установка подоконников и сливов. |  |
| 11 | Сроки выполнения работ: не позднее 45 дней со дня подписания договора |  |
| 12 | Требования к сроку гарантии: не менее 2 лет |  |
| 13 | Критерии оценки конкурсных заявок | Оценка |
|  | Опыт работы участника конкурса - Свыше 10 лет - От 5 до 10 лет - От 2 до 5 лет - Менее 2 лет | До 5 баллов 5 4 3 0 |
|  | Наличие производственной базы (техническая оснащенность) - Собственная база - арендуемые производственно-технические помещения - отсутствие базы | До 3 баллов 3 2 0 |
|  | Наличие положительных отзывов о работе подрядной организации в г.Краснокамске - наличие положительных отзывов - отсутствие отзывов | До 1 балла 1 0 |
|  | Срок гарантии на выполненные работы - 5 лет - 3 года - 2 года | До 3 баллов 3 2 1 |
|  | Возможность применения современных технологий при выполнении работ - Выполнение работ с применением современных технологий - Выполнение работ без применения современных технологий | До 1 балла 1 0 |
|  | Дополнительные работы - 5% от стоимости работ - 10% от стоимости работ - 15% и выше от стоимости работ | До 10 баллов 3 5 10 |